КРАЕВОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ   
«МОЙ КРАЙ – МОЕ ДЕЛО»

Номинация «Социальные проекты»

Направление «Инфраструктурные проекты»

**Социальный проект**

**«Вишневый сад»**



**Авторы:**

Красикова М.А., МБОУ «СОШ № 175», 9б

Пикулева С.А., МБОУ «СОШ № 175», 8в

Киемов А.А., МБОУ «СОШ № 175», 8в

Бычкова А.М., МБОУ «СОШ № 175», 7а

Хоминец А.М., МБОУ «СОШ № 175», 7а

Козлова А.Н., МБОУ «СОШ № 175», 7а

**Координатор:**

Осипова Т.В.

педагог-психолог МБОУ «СОШ № 175»

**Срок реализации:** Май 2017 – Октябрь 2019

**Место реализации** территория школы МБОУ «СОШ № 175»

**г.Зеленогорск, 2019**

**Аннотация**

Благоустройство школьной территории необходимо для создания привлекательного внешнего вида территории школы, и для организации места для проведения образовательно-развивательных мероприятий с учащимися школы, жителями микрорайона, горожанами с ограниченными физическими возможностями.

**Проектная команда:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **Номер телефона** | **Ссылка Вконтакте** | **Должность** |
| Красикова Мария Андреевна | 8-908-207-68-49 | https://vk.com/id219447185 | Руководитель проекта |
| Пикулева Софья Алексеевна | 8-983-145-84-41 | https://vk.com/id364997977 | Менеджер |
| Бычкова Алина Максимовна | 8-963-188-40-42 | https://vk.com/id457782231 | Инженер-архитектор |
| Хоминец Анастасия Мирославовна | 8-913-580-01-22 | https://vk.com/id309365168 | Инженер-архитектор |
| Козлова Анастасия Николаевна | 8-923-362-24-90 |  | Контролер |
| Киемов Артём Андреевич | 8-983-158-46-56  Boss.kiemov@mail.ru | https://vk.com/kiemov2014 | Администратор |

**Актуальность**

Благоустройство школьной территории необходимо как для создания привлекательного внешнего вида территории школы, так и организация места для проведения образовательно-развивательных мероприятий с учащимися школы, жителями микрорайона, горожанами с ограниченными физическими возможностями.

Мы провели опрос на территории школы МБОУ «СОШ №175» среди жителей города, которые пересекают территорию школьного двора. Опрос проходил с 16.30-18.00 часов и показал. Прохожие, среди которых есть родители, «приводят детей в школу», «посещают разные мероприятия», «приходят в клуб «Преодоление», там занимаются горожане с ограниченными физическими возможностями, «сокращают расстояние». Родители приходят в школу на собрания, провожают детей и посещают школьные мероприятия. Только 15% жителей и еще меньший процент родителей посещают школьную территорию, чтобы: прогуляться, заняться спортом, просто пересекают территорию. 40% опрошенных взрослых воспринимают школьный двор как закрытую и изолированную территорию. 35% опрошенных - считают, что школьный двор должен быть открыт для досуга. Было опрошено 46 прохожих.

Мы провели опрос среди учащихся школы, учителей. По мнению учеников школы в «Вишневом саду» можно проводить уроки на природе, изо, мхк, музыки и не только. Горожане предлагали проводить: литературные встречи, совместное чтение книг, поэтические вечера и м.д. В теплые деньки можно просто посидеть, отдохнуть, походить босиком по травке, пообщаться, почитать книжку. Зимой задержаться в беседке, созерцать снег и слушать тишину.

**Цель:**1. Создание эстетически привлекательного места на территории школы для проведения тематических уроков и мероприятий, отдыха.

**Задачи:**  
1. Привлечение общественного внимания к данной проблеме в связи с тем, что большинство людей не проинформированы о её существовании.

2. Провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, жителей микрорайона по выявлению предложений благоустройства школьного двора;

3. Формировать у учащихся чувство ответственности за школу, умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству территории школы;

4. Привлечь педагогов, учащихся школы и родительской общественности, жителей микрорайона к вопросам улучшения эстетического оформления территории школы.

5. Сплотить школьников, родителей и учителей, жителей микрорайона при реализации проекта «Вишневый сад».

## План реализации проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Событие (мероприятие, действие) | Сроки и место проведения | Ответственный | Результат (качественный и количественный) |
| Сентябрь 2018 | Обсуждение инициатив и предложений проекта на Управляющем Совете МБОУ «СОШ № 175».  Создание инициативной группы.  Создание эскиза «Вишневого сада».  Провести социологический опрос среди обучающихся, работников школы, жителей микрорайона по выявлению предложений благоустройства школьного двора | МБОУ «СОШ № 175», территория школы | Красикова Мария  Пикулева Софья  Ученики и их родители | Создана инициативная группа.  Создан эскиз «Вишневого сада».  Проведен опрос, результаты представлены в актуальности проекта |
| Октябрь – Декабрь 2018 | Заказ саженцев.  Подготовка территории под саженцы вишен.  Оформление проекта и направление на конкурс ЭХЗ. | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария  Пикулева Софья  Бычкова Алина  Козлова Анастасия  Хоминец Анастасия  Киемов Артём | Заказаны и оплачены 30 саженцев в питомнике г.Красноярск.  Подготовлена территория (убраны кустарники, выкопаны ямки под саженцы).  Проект направлен на конкурс проектов ЭХЗ |
| Январь 2019 | Создание макета проекта | МБОУ «СОШ № 175» | Бычкова Алина  Хоминец Анастасия | Создан макет «Вишневого сада» |
| Февраль 2019 | Обсуждение тем мероприятий на 2019-2020 год.  Подготовка сценариев мероприятий.  Участие в «Школе проектов, 6 сезон»  г. Железногорск  Представление проекта на форуме «Гринград». | МБОУ «СОШ № 175» | Бычкова Алина  Козлова Анастасия | Бычкова Алина  Козлова Анастасия участники «Школы проектов, 6 сезон» г. Железногорск.  Цель проекта – разработка плана мероприятий, подготовка сценария открытия «Вишневого сада».  Оформлены стенды, подготовлены буклеты, подготовлена презентация для форума «Гринград» |
| Март | Представление проекта на краевом конкурсе МКМД.  Участие в школе проектов на базе МЦ. | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария  Пикулева Софья  Бычкова Алина  Козлова Анастасия  Хоминец Анастасия  Киемов Артём | Оформление проекта на МКМД. Защита на муниципальном этапе. Приглашение на краевой. |
| Апрель | Защита проекта в МЦ на конкурсе проектов «Территория 20-20» | МБОУ «СОШ № 175» | Красикова Мария  Пикулева Софья  Бычкова Алина |  |
| Май 2019 | Торжественное мероприятие по закладке вишнёвого сада.  (Посадка деревьев по периметру участка). | МБОУ «СОШ № 175» | Представители от каждого класса школы №175  Команда проекта |  |
| Июнь-июль 2019 | Подготовка и отсыпка гравием и песком 2-ух круглых площадок по беседку и «Круг души»  Засев газонной травы | МБОУ «СОШ № 175» | Родители учащихся  Ученики 8В класса  Команда проекта |  |
| Август-сентябрь 2019  (при финансировании проекта) | Установка фонарей, скамеек и беседки на первой площадке диаметром 5 метров и камней-валунов (5шт) и лавочки на второй площадке диаметром 3 метра  Установка информационных стендов и камер видеонаблюдения.  Подсадка деревьев при необходимости | МБОУ «СОШ № 175» | Ученики 8, 9 классы  Родители учащихся  Учащиеся школы |  |
| Сентябрь-Октябрь 2019 | Торжественное открытие «Вишнёвого Сада» | МБОУ «СОШ № 175» | Учащиеся школы  Учителя школы  Жители микрорайона |  |

**Целевая аудитория.** Учащиеся 1-11 класс (736 чел.), их родители, бабушки и дедушки, опекуны и приемные родители, выпускники школы и жители микрорайона, горожане клуба «Преодоление», коллектив школы (учителя 67 человек), технический персонал (16 человека), волонтёры из жителей города).

**Партнёры и спонсоры:**МБОУ «СОШ №175» (Администрация школы, родители учащихся школы)

МБУ ДО "ЦО "Перспектива"

**Реализация плана деятельности**

**Ключевые мероприятия:**

1. Обсуждение идеи благоустройства сада и создание инициативной группы.
2. Проведение социологического опроса среди обучающихся, работников школы, жителей микрорайона по выявлению предложений благоустройства школьного двора.
3. Создание плана, макета «Вишневого сада».
4. Торжественное мероприятие по закладке вишнёвого сада.
5. Торжественное открытие «Вишнёвого Сада»

**Продвижение проекта**

1. Раздача листовок
2. Статья в газете
3. Выставить информацию о проекте на сайте школы
4. Участие в городском форуме «Гринград»

**Ожидаемые результаты**

Количественные результаты:

Планируем охватить весь коллектив школы: учителей, технический персонал, учащихся всех классов, а также добровольцев из числа родителей и волонтёров. Всего 2000 человек.

К тому же, мы надеемся на поддержку, в том числе и финансовую, местных организаций, предприятий, а это не только дополнительные рабочие руки, но и техника, необходимая для установки лавочек, фонарей, беседки, завоза песка и других необходимых материалов (13 человек).

Качественные результаты:

* Мы считаем, что наш школьный двор заслуживает того, чтобы выглядеть красиво. Этот проект показался нам очень интересным.
* Если наши замыслы превратить в реальность, то это будет радовать не только нас, но и жителей микрорайона, города.
* Выполнение работ по реализации проекта помогут сплотить всех участников, благодаря участию в общем деле, общим интересам, желаниям, привлечь внимание жителей города к проблемам благоустройства школьных территорий.
* Создаст новый ландшафт не только школы, но и микрорайона, что повлияет и на образ города в целом, а также станет местом реализации инновационных процессов учебного заведения.
* Поможет в воспитании любви к родной школе, земле, городу и даст новые возможности в формировании и реализации активной личности.
* Преобразившийся школьный двор, мы уверены, повлияет на улучшение качества проводимых на свежем воздухе занятия и привлечёт новых гостей, желающих посетить наши мероприятия.

## Смета проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статьи | Всего  (в руб.) | Запрашиваемая сумма, руб. | Софинансирование (вклад из других источников) , руб. |
| 1. | Приобретения: лавочки, фонари, скамьи, лавки, камера видеонаблюдения | 139136 | 139136 | - |
| 2. | Подготовка территории участка (копка ям, уборка мусора, выравнивание территории, отсыпка гравием и песком) | 50000 | - | 50000 собственные средства, ученики и родители, учителя школы |
| 3 | Приобретение вишневых деревьев, органических и неорганических удобрений | 33000 | - | 33000  собственные средства |
| 4 | Доставка, сборка, установка | 50000 | 30000 | 20000 ученики и родители школы |
|  | ИТОГО | 272136 | 169136 | 103000 |

## Риски проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Пути преодоления риска |
| 1 | Не найдём денег на благоустройство проекта | делаем посадку деревьев, отсыпку песком, т.к. деньги на это собраны общественностью школы |
| 2 | Отсутствие профессиональной рабочей силы | привлечение специалистов на основе добровольчества, обращение в МЦ за помощью |
| 3 | Деревья не смогут прижиться | подсадка деревьев |
| 4 | Нехватка времени | назначить ответственного из проектной группы за контролем времени выполнения проекта, работой команды |
| 5 | Распад команды | обращение в совет старшеклассников, родителям, школьникам для формирования новой команды |
| 6 | Вандализм | объявление на стендах о наличие круглосуточной видеосъемке, привлечение жителей микрорайона к вопросам бережливого отношения |
| 7 | Кража саженцев | подсадка саженцев, объявление на стендах о наличие круглосуточной видеосъемке, привлечение жителей микрорайона к вопросам бережливого отношения |